QUALIDADE DE SOFTWARE

Thiago Henrique Gregório

Análise de Qualidade

Osasco

2024

# RESUMO

Após uma breve análise das necessidades de melhorias dos processos do e-commerce da EBAC-SHOP, foram implantadas estratégias para as equipes responsáveis, aplicando métodos ágeis para o gerenciamento do projeto e testes automatizados.

# SUMÁRIO

1.	RESUMO	2

2.	SUMÁRIO	3

3.	INTRODUÇÃO	4

4.	O PROJETO	5

4.1	Estratégia de teste	5

4.2	Critérios de aceitação	5

4.2.1	História de usuário 1: [US-001] – Adicionar item ao carrinho	5

4.2.2	História de usuário 2: [US-002] – Login na plataforma	6

4.2.3	História de usuário 3: [US-003] – API de coupons	6

4.3	Casos de testes	8

4.3.1	História de usuário 1: [US-001] – Adicionar item ao carrinho 	......8

4.3.2	História de usuário 2: [US-002] – Login na plataforma	8

4.3.3	História de usuário 3: [US-003] – API de coupons	8

4.4	Plano de teste	11

4.5	Report da homologação	12

4.6	Testes automatizados	13

4.7	Integração continua	18

4.8	Testes de performance	19

4.9	Documentação do projeto	20

4.9.1	Repositorio GitHub 	20

5.	CONCLUSÃO	21

6.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	21

# INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo aprimorar a experiencia do e-commerce da EBAC-SHOP. Para alcançar esse objetivo, contamos com um time ágil dedicado, responsável por lidar com as demandas gerenciais e os testes automatizados.

Na gestão, realizamos um planejamento minucioso dos processos e estabelecemos estratégias claras para a execução dos testes. Quanto à automatização, utilizamos ferramentas reconhecidas no mercado para minimizar os impactos no ambiente de produção, reduzir a ocorrência de bugs e garantir a estabilidade do e-commerce.

Investir em recursos adequados e priorizar a qualidade são elementos-chave para construir um e-commerce solido e atrativo, proporcionando confiabilidade aos consumidores em suas compras.

# O PROJETO

## Estratégia de teste

Mapa mental

## Critérios de aceitação

[US-001] – Adicionar item ao carrinho

- Permitir incluir mais de um produto no carrinho;

- Permitir incluir produto de categorias diferentes;

- Não adicionar itens com produto sem estoque.

[US-002] – Login na plataforma

- Autenticar usuário utilizando o e-mail e a senha cadastrada com sucesso no site;

- Não deve permitir login com e-mail incorreto;

- Não deve permitir login com usuário com senha incorreta.

[US-003] – API de coupons

- Coupons deve conter números e letras;

- Coupons não pode passar de 10% de desconto;

- Coupons só pode ser utilizado apenas uma vez.

## História de usuário 1:

## [US-001] – Adicionar item ao carrinho

Critérios de aceitação: Permitir incluir mais de um produto no carrinho

Cenário 1: Adicionar item ao carrinho com sucesso.
Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP
Quando: Quero adicionar produtos                                                               Então: Para realizar a compra

Critérios de aceitação: Permitir incluir produto de categorias diferentes

Cenário 2: Adicionar 2 produtos de categorias diferentes.
Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP
Quando: Adicionar itens de duas categorias diferentes                                          Então: Para realizar a compra

Critérios de aceitação: Não adicionar itens ao carrinho com produto sem estoque.

Cenário 3: Não adicionar produto com estoque indisponível                                                                                         Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP                                                                                                  Quando: Quero adicionar um produto que não tenha no estoque                                 Então: Para o sistema não acatar a compra

## História de usuário 2:

## [US-002] – Login na plataforma

Critérios de aceitação: Autenticar usuário utilizando o e-mail                                                    e a senha cadastrada com sucesso no site

Cenário 1: Login na plataforma com sucesso.                                                                                  Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP                                                                                                    Quando: Quero Fazer o login na plataforma                                                                                  Então: Para efetuar compras

Critérios de aceitação: Não deve permitir login com e-mail incorreto.
                                                                                                                      Cenário 2: Email incorreto                                                                                                            Dado: Quando eu digitar o usuário incorreto no login                                                                   Quando: E o sistema ao tentar validar                                                                                  Então: Deve exibir a mensagem de insucesso “Endereço de email desconhecido”

Critérios de aceitação: Não deve permitir login com senha incorreta.
                                                                                                                        Cenário 3: Senha incorreta                                                                                                            Dado: Quando eu digitar o usuário incorreto no login                                                                   Quando: E o sistema ao tentar validar                                                                                  Então: Deve exibir a mensagem de insucesso “senha incorreta”

## História de usuário 3:

## [US-003] – API de coupons

Critérios de aceitação: Coupons deve conter números e letras.

Cenário 1: Utilizar Coupons de desconto com sucesso que tenha números e letras.                                                                               Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP                                                                                                  Quando: Quero utilizar Coupons “Ganhe10”                                                                                                                                Então: Deve conceder o desconto

Critérios de aceitação: Coupons não pode passar de 10% de desconto.

Cenário 2: Coupons deve conceder 10% de desconto.                                          Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP                                                                                                  Quando: Quero utilizar Coupons “Ganhe10”                                                                                                                                  Então: Deve conceder o desconto de 10% na compra”

Critérios de aceitação: Coupons não pode ser usado mais de uma vez.

Cenário 3: Utilizar Coupons já usado.                                                                                                                        Dado: Como Cliente da EBAC-SHOP                                                                                                  Quando: Quero utilizar Coupons “Ganhe10” usado anteriormente                                                                                                                                   Então: Não deve conceder o desconto de 10% na compra”

## Casos de testes

## História de usuário 1: Adicionar item ao carrinho

CT01: Funcionalidade: Adicionar produto com sucesso

Como Cliente da EBAC-SHOP

Quero adicionar produtos

Para realizar a compra

Resultado: Positivo

CT02: Funcionalidade: Permitir incluir produto de categorias diferentes

Como Cliente da EBAC-SHOP

Quero adicionar itens de duas categorias diferentes

Para visualizar o comportamento do carrinho de compras

Resultado: Positivo

CT03: Funcionalidade: Adicionar produto com estoque indisponível

Como Cliente da EBAC-SHOP

Quero adicionar um produto que não tenha no estoque

Para o sistema não acatar a compra.

Resultado: Negativo

## História de usuário 2: Login na plataforma

CT01: Funcionalidade: Login na plataforma com sucesso.

Como Cliente da EBAC-SHOP

Quero fazer o login na plataforma

Para visualizar pedidos

Resultado: Positivo

CT02: Funcionalidade: Não autenticar usuário incorreto

Como cliente da EBAC-SHOP

Quando eu digitar o usuário incorreto no login

E o sistema ao validar

Então: deve exibir a mensagem de insucesso “Endereço de email desconhecido”.

Resultado: Negativo

CT03: Funcionalidade: Não autenticar usuário com senha incorreta

Quando eu digitar a senha incorreta no login

E o sistema ao tentar validar

Então: deve exibir a mensagem de insucesso “senha incorreta”.

Resultado: Negativo

## História de usuário 3: API de coupons

CT01: Funcionalidade: Utilizar Coupons de desconto com sucesso que tenha números e letras

Como: Cliente da EBAC-SHOP

Quando: Quero utilizar Coupons “Ganhe10”

Então: Deve conceder o desconto

Resultado: Positivo

CT02: Funcionalidade: Coupons não pode passar de 10% de desconto.

Dado: Cliente da EBAC-SHOP

Quando: Quero utilizar Coupons “Ganhe10” Para descontos em compras

Então: Deve conceder o desconto de 10% na compra

Resultado: Positivo

CT03: Funcionalidade: Utilizar Cupom de desconto invalido

Dado: Como cliente da EBAC-SHOP

Quando: ao tentar utilizar o coupons pela segunda vez

Então: Não deve conceder o desconto de 10% na compra.

Resultado: Negativo

## Plano de teste

## Report da homologação dos testes

Apresentado semanalmente na reunião de check point do projeto, no qual o time ágil juntamente com gestores do projeto analisa o andamento da homologação.

## Testes automatizados

4.6.1 Automação de UI

Realizado o processo de automação adicionado 3 produtos diferentes e validado se os itens foram adicionados com          sucesso no carrinho de compras.

Evidência de teste

    - Automação de API

Realizado o cenário de criação de coupons de desconto com sucesso.

Evidência de teste

## Integração contínua

Processo de integração continua realizado para os testes de produtos e coupons de desconto.

## Testes de performance

Realizado teste de performance com sucesso na plataforma.

Evidência de teste

| Anexos |  |
| --- | --- |

## Documentação do projeto no Jira

Para controle e validação das tarefas, as documentações do projeto estão armazenadas para visualização de todo o time ágil.

## 4.9.1 Repositório no GitHub

Link do repositório: https://github.com/TGregorio11/TCC-EBAC.git

# CONCLUSÃO

Atualmente com os avanços tecnológicos, o método ágil se torna essencial no dia a dia das organizações, todas as pessoas envolvidas no projeto sabem o que está sendo feito, uma equipe mais independente, com dailys diárias e checkpoints fica mais fácil saber qual a real situação de um projeto para tomadas decisões futuras. Com as ferramentas automatizadas os testes são primordiais não criação de um produto/serviço para evitar grandes “dores de cabeça” em produção evitando transtornos e prejudicando a imagem da empresa.

Como analista de testes quero me aprofundar mais nos testes automatizados, foi meu primeiro contato e gostei bastante do conteúdo apresentado e quero colocar em prática, a empresa no qual atuo, está nesse processo de mudança, atuava apenas com testes manuais e está criando uma squad de automação para futuros projetos.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ChatGPT. ChatGPT, 2024. Disponível em chat.openai.com.

Acesso: 23/05/2024.

Youtube. Youtube, 2024. Disponível em YouTube

Acesso: Junho/2024.

Google. Google,2024. Disponível em Google

Acesso: Junho/2024.

EBACONLINE. EBACONLINE, 2024. Disponível em https://lms.ebaconline.com.br/

Acesso: Junho/2024.

LOJAEBAC. LOJAEBAC, 2024. Disponível em http://lojaebac.ebaconline.art.br/

Acesso: Junho/2024.